Утверждаю:

Председатель________Я.В. Корниенко

«_____» __________20____г.

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Создание агротуристического комплекса

«Живое село»

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой (торговый) кооператив «Живое село» (СПС(Т)К «Живое село»)

Председатель кооператива Корниенко Яна Викторовна

адрес: 399175, Липецкая область, Добровский район, с. Преображеновка,  ул. Заречная, д.27

Суть предлагаемого проекта: развитие агротуризма в Липецкой области  с.Преображеновка.

Стоимость проекта: 10 088 000 (Десять миллионов восемьдесят восемь   тысяч) рублей.

Липецкая область 2022

- ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Полное наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства | Сельскохозяйственный потребительский сбытовой (торговый) кооператив "Живое село" |
| --- | --- |
| ОГРН (ОГРНИП) заявителя | 1174827002096 |
| Адрес в пределах местонахождения заявителя с указанием ОКТМО (если заявитель - юридическое лицо) | 399175 Липецкая область, Добровский район, с.Преображеновка, ул.Заречная, д.27; 42 615 456 000 |
| Адрес фактического проживания (адрес регистрации) (если заявитель - индивидуальный предприниматель или глава крестьянского (фермерского) хозяйства) |  |
| ИНН заявителя | 4805016547 |
| Виды деятельности заявителя согласно ОКВЭД, в том числе: |  |
| основной | 01.50 |
| дополнительный (-ные) | 47.19.1 ;02.30.11; 02.30.12; 79.90; 79.12; 79.11; 55.20; 68.20 |
| Контактное лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты | Корниенко Яна Викторовна 8 (950)805-90-29, 8(951)304-64-95 alekskor80@yandex.ru |
| Общая стоимость проекта развития сельского туризма, тыс._руб. | 10088 |
| Размер гранта "Агротуризм", тыс. руб. | 7465 |
| Размер софинансирования проекта развития сельского туризма из собственных средств заявителя, тыс. руб. | 2623 |
| Сроки реализации проекта развития сельского туризма | 2023 год |
| Срок окупаемости проекта развития сельского туризма, мес. | 22 |

2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.1. Краткая история создания сельскохозяйственного товаропроизводителя

Жители села Преображеновка издавна занимаются сбором дикоросов, которых здесь изобилие. Этот факт послужил основой для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива, основным направлением деятельности которого стало переработка даров леса. В настоящее время эта продукция (варенье, компоты, соки, травяные чаи и пр.) славится в Липецкой области и далеко за ее пределами. А это в свою очередь подтолкнуло на мысль открыть еще одно направление деятельности – агротуризм.

Агротуризм – это вид туризма, направленный на организацию отдыха в сельской местности и предполагающий знакомство с неторопливым укладом жизни в деревне, ценностями народной культуры, прикладного искусства, местными обычаями.

Этот вид туризма включает в себя элементы познавательного, активного и экологического туризма.

Преображеновка – село,  находящееся в экологически чистом уголке нашей области, со всех сторон окруженное лесом, поэтому проект предполагает отдых в живописной и экологически чистой местности,  сохранение и развитие народных традиций, возрождение народных промыслов, освоение экологического земледелия, животноводства  и производство эко продукции  туристами, формирование культуры здорового образа жизни, а также создание положительного образа сельской жизни.

Требуемые инвестиции – 10,08 млн. рублей. Проект отличается высоким уровнем затрат и незначительным сроком окупаемости, однако риски при этом минимальны, а рынок достаточно стабилен.

Одним из направлений проекта является развитие этнотуризма, как средства воспитания патриотизма и интереса к историческим ценностям, организация досуга и отдыха жителей, гостей района, области и туристов, на коммерческой основе. Изготовление и продажа предметов народных промыслов, продуктов питания с приусадебных участков будет способствовать повышению уровня жизни местного населения.

2.2. Описание текущей деятельности, производимой продукции, рынков сбыта

СПС(Т)К "Живое село" в настоящее время осуществляет производство и реализацию следующей  продукцию:

. варенье черничное  200 л в год;

. варенье брусничное100 л в год;

. варенье земляничное 200 л в год;

. варенье малиновое 200 л в год;

. компот из малины - 450 л в год;

. морс брусничный 450 л в год;

. грибы маринованные (в ассортименте) 650 л в год;

. чай травяной (в ассортименте) 80 кг в год.

Сбыт продукции осуществляется на рынках и ярмарках Липецкой области.

2.3. Информация об основных производственных фондах

СПС(Т)К «Живое село»  располагает необходимыми ресурсами для реализации проекта. Кооператив имеет в аренде участок 6,33 га земли, для ведения сельскохозяйственной и агротуристической деятельности. На территории  участка возведены 5 гостевых домов, общей площадью 423,5 кв.м. (срубы из деревянного бруса), крытая беседка с мангальной зоной.  Основные средства, используемые для производства продукции, являются собственностью членов кооператива.

2.4. Информация о количестве наемных работников  и их среднемесячной заработной плате

На 01.07.2022 года в штате кооператива находятся  1,6 штатных единиц.

Таблица 1. Текущий персонал

| Штатная единица | Ставка | Оклад тыс.руб. | ФОТ в год (без учета страховых взносов), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель | 1 | 13,2 | 158,4 |
| Менеджер по организации туристического обслуживания людей | 1 | 13,2 | 158,4 |

2.5. Описание финансовых и производственных показателей

Таблица 2. Текущие финансовые  показатели, тыс.руб.

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 31 | (16) |
| Кредиторская задолженность | 200 | 233 | 200 |
| Запасы | 200 | 282 | 200 |

2.6. Информация о наличии заемных средств и получении грантов

23.12.2020 года в соответствии с договором №1609-ОЗ-2020 был получен микрозайм в НМК "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" в сумме 4,5 млн.руб. на строительство гостевых домов сроком на 2 года (окончательный срок погашения декабрь 2022 года). Кооператив не являлся получателем грантов  в рамках  Государственной  программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717

2.7. Информация о текущей деятельности в сфере сельского туризма с указанием результатов осуществления указанной деятельности

В настоящее время на территории туристического комплекса в селе Преображеновка возведены 5 гостевых домов общей площадью 423,5 кв.м.(срубы из деревянного бруса). В рамках этого же проекта продолжается строительство кафе-столовой площадью 281,4 кв.м и административное здание площадью 60 кв.м, подключение к электро- и газовым сетям, приобретено кухонно-технологическое оборудование, мебель, спортивный и туристический инвентарь.

2.8. Наличие разрешительной документации

Получение разрешительной документации не требуется.

2.9. Информация о наличии земельного участка для реализации проекта

СПС(Т)К «Живое село») имеет в  аренде земельный  участок площадью 63 265 кв.м. с кадастровым номером 48:05:0630101:112 сроком на 49 лет начиная с 14.07.2021 года.

2.10 Суть,  цели и задачи проекта развития сельского туризма,

конечный результат реализации проекта развития сельского туризма

Суть данного проекта состоит в дальнейшем развитии туристического комплекса в селе Преображеновка: создании мини-фермы, контактного зоопарка, конюшни (конные прогулки), открытии детских аттракционов, предоставлении услуг летней рыбалки, аренда спортивного и туристского инвентаря.

Целью данного проекта является создание в Добровском районе современного высокоэффективного, конкурентоспособного и доходного сектора сельского туризма на основе эффективного использования имеющихся ресурсов сельской местности при условии их сохранения, сбережения и устойчивого воспроизводства, и максимального участия сельских жителей в этом процессе.

В ходе реализации проекта будут решаться следующие задачи:                                                                   1. увеличение доли сельского  туризма  в валовом региональном продукте Липецкой области;

2. содействие привлечению инвесторов в развитие сельского туризма;                                                                      3. создание условий для социальной стабильности в селах Добровского  района;

4. расширение сферы занятости сельского населения и создания новых рабочих мест;

5. сохранение и возрождение культурного наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, истории, религии и культуры).                                                                          Настоящий проект соответствует основным стратегическим направлениям развития Добровского района. Развитие туризма как отрасли экономики благотворно повлияет на имидж района, сделает его привлекательным для туристов и инвесторов.

Проект учитывает интересы не только непосредственных участников проекта, но также местных властей и общественности за счет следующих выгод:

- к 2027 году увеличится туристический поток до 1000 человек в год;

- создание 6 дополнительных рабочих, а впоследствии их количество увеличится до 14;

- дополнительные поступления налогов в местный бюджет: только за первые 3 года реализации проекта в бюджет поступит 1,3 млн.руб. налогов.

Также произойдет расширение налоговой базы за счет прочих участников проекта - поставщиков услуг.

3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Общая стоимость проекта «Создание агротуристического комплекса «Живое село» 10,088 млн.руб.

- средства сельскохозяйственного потребительского сбытового (торгового) кооператива «Живое село» в сумме 2,623 млн.руб.(26%);

- средства планируемые за счет средств гранта в сумме 7,465 млн.руб. (74%).

3.1.Потребность в финансировании. Затраты на реализацию проекта

Таблица 3. Источники финансирования

| № п/п | Наименование затрат |  | ОКПД | Всего, руб. | Грант, руб. | Собственные средства, руб. | Уровень софинансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Палатки |  | 13.92.22.150 | 104 000 | 78 000 | 26 000 | 25,0 |
| 2 | Домики деревянные для содержания зверей, животных и птиц (6 шт.) |  | 16.23.20.120 | 1 298 000 | 974 000 | 324 000 | 25,0 |
| 3 | Карусели | карусель "Тюбинг" | 28.99.32.110 | 910 000 | 682 000 | 228 000 | 25,1 |
|  |  | мобильный аттракцион "Тарзанка" | 28.99.32.110 | 350 000 | 245 000 | 105 000 | 30,0 |
|  |  | мобильная цепочная карусель | 28.99.32.110 | 930 000 | 697 000 | 233 000 | 25,1 |
|  |  | веревочный парк | 28.99.32 | 2 500 000 | 1 850 000 | 650 000 | 26,0 |
| 4 | Качели |  | 28.99.32.120 | 360 000 | 218 000 | 142 000 | 39,4 |
| 5 | Снегоболотоход «РМ 800» (2 шт.) |  | 29.10.52.130 | 1 978 000 | 1 478 000 | 500 000 | 25,3 |
| 6 | Снегоход "Тайга" (2 шт.) |  | 29.10.52.100 | 1 658 000 | 1 243 000 | 415 000 | 25 |
|  | Итого: |  |  | 10 088 000 | 7 465 000 | 2 623 000 | 26 |

3.2. Обоснование затрат на реализацию проекта

Коммерческие предложения на приобретения за счет средств  гранта прилагаются к проекту  (приложение №1)

3.3. Календарный план реализации проекта развития сельского туризма

Таблица 4. Календарный график работы в рамках проекта

| № п/п | Наименование этапа (мероприятия) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка домиков для животных и птицы | апрель 2023г. |
| 2 | Приобретение палаток | апрель 2023г. |
| 3 | Приобретение и установка детских аттракционов | май-июнь 2023г. |
| 4 | Приобретение квадроцикла и снегохода | июль 2023г. |
| 5 | Открытие объекта | август 2023г. |

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Таблица 5. Плановые показатели деятельности проекта

| № п/п | Социально-экономические показатели деятельности заявителя | Базовое значение в году, предшествующем году отбора | 2022 год | первый год реализации проекта | второй год реализации проекта | третий год реализации проекта | четвертый год реализации проекта | пятый год реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уставный капитал, тыс. руб. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Стоимость основных средств, тыс. руб.: балансовая | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | остаточная | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | Объем выручки, тыс. руб., всего, в том числе: | 5 450 | 6 595 | 9 710 | 11 171 | 12 594 | 14 406 | 16 686 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | от реализации товаров, оказания услуг в сфере сельского туризма | 0 | 325 | 2 500 | 3 240 | 3 650 | 4 180 | 4 830 |
| 3.2 | от реализации сельскохозяйственной продукции | 5 450 | 6 270 | 7 210 | 7 931 | 8 944 | 10 226 | 11 856 |
| 4 | Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 5 150 | 5 922 | 6 810 | 7 491 | 8 240 | 9 064 | 9 970 |
| 5 | Темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции, проценты | 0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 6 | Темпы роста выручки, проценты, в том числе: | 0 | 121,0 | 147,2 | 115,0 | 112,7 | 114,4 | 115,8 |
| 6.1 | от реализации сельскохозяйственной продукции, проценты | 0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 112,8 | 114,3 | 115,9 |
| 6.2 | от реализации товаров, оказания услуг в сфере сельского туризма, проценты | 0 | 0 | 769,2 | 129,6 | 112,6 | 114,5 | 115,5 |
| 7 | Рентабельность (доходность) проекта развития сельского туризма, проценты, | 9,4 | 13,6 | 33,0 | 37,6 | 37,9 | 40,8 | 44,8 |
| 8 | Себестоимость продукции, тыс. руб., всего, в том числе: | 4 983 | 5 805 | 7 300 | 8 120 | 9 135 | 10228 | 11525 |
| 8.1 | проданных товаров, продукции, работ и услуг в сфере сельского туризма | 0 | 75 | 710 | 870 | 1 160 | 1 455 | 1 875 |
| 8.2 | сельскохозяйственной продуции | 4 983 | 5 730 | 6 590 | 7 250 | 7 975 | 8 773 | 9 650 |
| 9 | Сумма годовой прибыли, тыс. руб. | 467 | 790 | 2 410 | 3 051 | 3 459 | 4 178 | 5 161 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Общая сумма уплаченных налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, тыс. руб. | 19,0 | 109,8 | 444,1 | 482,6 | 519,5 | 562,7 | 684,1 |
| 11 | Средняя численность наемных работников, чел., в том числе | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11.1 | принятых в рамках реализации проекта развития сельского туризма | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Среднемесячная заработная плата наемных работников, руб., в том числе: | 13 200 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| 12.1 | принятых в рамках реализации проекта развития сельского туризма | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| 13 | Расходы на оплату труда всего, тыс. руб. | 316,8 | 480,0 | 2 304,0 | 2 304,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 880,0 |
| 14 | Страховые взносы заявителя на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование, тыс. руб. | 95,0 | 144,0 | 691,2 | 691,2 | 720,0 | 720,0 | 864,0 |
| 15 | Количество туристов, посетивших объект, чел. | 0 | 610 | 682 | 750 | 825 | 910 | 1000 |

5. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Для оценки рисков необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуации в стране, к внутренним - эффективность управления.

К внешним рискам данного вида деятельности можно отнести:

-падение платежеспособного спроса. Данный риск нивелируется путем снижения стоимости на услуги для привлечения клиентов за счет фактора низкой цены и без серьезного ущерба рентабельности, поскольку издержки на ведение деятельности минимальны.

-появление конкурентов. Риск оценивается как маловероятный. Для его минимизации работа туристического комплекса  с самого начала нацелена на формирование позитивного имиджа, ведется постоянный мониторинг рынка.

К внутренним рискам относятся:

-снижение репутации среди целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг. Данный риск нивелируется при постоянном контроле качества услуг, получении обратной связи от постояльцев и проведению мероприятий по устранению недостатков.

-болезни животных. Риск нейтрализуется с помощью своевременного проведения ветеринарного обслуживания.

-несчастный случай с посетителем контактного зоопарка. Риск минимизируется за счет соблюдений техники безопасности, проведения инструктажей, обеспечения охраны территории.

6. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

6.1. Организационный план

Планирование и контроль ведения деятельности осуществляет председатель кооператива и менеджер туристического комплекса. Они же занимается поиском клиентов, рекламой, обеспечивает заезд гостей и их обслуживание во время пребывания.

Реализация проекта подразумевает два периода: подготовительный и основной. В течение подготовительного периода длительностью 5 месяцев (апрель-август) осуществляются следующие виды работ:

Приобретение и установка домиков для животных и птицы;

Приобретение палаток;

Приобретение и установка детских аттракционов;

Приобретение квадроцикла и снегохода;

Открытие объекта;

Ландшафтный дизайн территории (оформление дорожек, палисадников, горок);

В основной период ведется деятельность по приему, размещению и обслуживанию гостей, ведется поиск новых клиентов и проводятся работы по улучшению и расширению оказываемых услуг. По мере развития проекта предполагается создание новых видов развлечений для туристов, найм дополнительного персонала.

6.2. Инфраструктура сельского туристического объекта

Село Преображеновка находится в 40 км от районного центра с.Доброе и в 60 км от областного центра г.Липецк. Есть несколько предприятий общепита.

На территории села расположен современный Досуговый центр культуры с кинозалом на 60 мест, плавательный бассейн с сауной, физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерными залами, благоустроенный пляж.

Кроме помещений для проживания на территории села имеется номерной фонд в здании физкультурно-оздоровительного комплекса (2 2-х местных номера).

Все инженерные сети имеются.

6.3. Производственный процесс

Проект предполагает приобретение и установку домиков для размещения животных и птицы, установка детских аттракционов для оказания услуг в сфере агротуризма. А также предполагается закупка туристического и спортивного инвентаря  - квадроциклов, снегоходов и т.д.

В штат сотрудников кооператива будут приняты 8 работников:

1 уборщица (горничная)

0,5 экскурсовод

0,5 инструктор

1 администратор

1 ветеринар

2 рабочих по уборке домиков для животных и птиц и кормлению животных

1 контролер аттракциона

1 технический работник

6.4 Перечень туристических услуг

Для обеспечения разнообразного досуга отдыхающих на должном уровне  предусматривается создание комплекса услуг, включающего:

- посещение контактного;

- пользование детскими аттракционами;

- конные прогулки;

- рыбалка летняя;

- услуга по размещению в палатках;

- аренда туристического и спортивного оборудования;

- сбор целебных трав, ягод, грибов;

- участие в мастер-классах;

- посещение производственного цеха кооператива «Живое село», где производится продукция – варенье, соки, чаи и т.д.;

- археологических раскопок эпохи неолита (время проведения – июнь);

- экскурсия по экологической тропе "В гостях у сказки»;

-посещение церкви, возведенной в честь праздника Преображения Господня.

Православный каменный  приход был построен в селе в 1874 году. В 30-х годах прошлого столетия здание храма было разрушено. И только в 2015 году на этом же месте возведено новое здание из деревянного сруба.

-знакомство с местными обычаями, фольклором, народными промыслами.

6.5 Организационный процесс

Таблица 6. Описание организационного процесса

| Наименование продукции (услуги) | Базовое значение в году, предшествующем году отбора | 2022 год | первый год реализации проекта | второй год реализации проекта | третий год реализации проекта | четвертый год реализации проекта | пятый год реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Посещение контактного зоопарка |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена единицы (руб.) |  |  | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Себестоимость единицы (руб.) |  |  | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Объем реализации (количество) |  |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Выручка (тыс.руб) |  |  | 200 | 300 | 420 | 480 | 540 |
| Пользование детскими аттракционами |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена единицы (руб.) |  |  | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Себестоимость единицы (руб.) |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Объем реализации (количество) |  |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Выручка (тыс.руб) |  |  | 200 | 300 | 350 | 480 | 540 |
| Конные прогулки |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена единицы (руб.) |  |  | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Себестоимость единицы (руб.) |  |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Объем реализации (количество) |  |  | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Выручка (тыс.руб) |  |  | 300 | 600 | 600 | 800 | 1 000 |
| Рыбалка летняя |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена единицы (руб.) |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Себестоимость единицы (руб.) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем реализации (количество) |  | 500 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
| Выручка (тыс.руб) |  | 125 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 2 000 |
| Услуга по размещению в палатках |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена единицы (руб.) |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Себестоимость единицы (руб.) |  | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Объем реализации (количество) |  | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| Выручка (тыс.руб) |  | 200 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 350 |
| Аренда туристического и спортивного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена единицы (руб.) |  |  | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 400 |
| Себестоимость единицы (руб.) |  |  | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Объем реализации (количество) |  |  | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Выручка (тыс.руб) |  |  | 300 | 440 | 550 | 550 | 700 |
| Общий объем выручки (тыс.руб.) | 0 | 325 | 2 500 | 3 240 | 3 870 | 4 610 | 6 130 |

7. ОПИСАНИЕ РЫНКА УСЛУГ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ

7.1 Рынок услуг

Потенциальными потребителями туристского продукта будут являться туристы без ограничения возраста, статуса, физических возможностей, так как основным конкурентным преимуществом сельского туризма является обеспечение круглогодичных качественных туристических услуг по приемлемой цене.

Несмотря на то, что конкуренции на рынке практически не имеется, потребуется уделить значительное внимание рекламе. Основным каналом станет интернет. Информация об услугах будет размещена в бесплатных интернет-порталах. Также планируется создание страничек в социальных сетях: “Вконтакте”, “Одноклассники” и собственного сайта с информацией об агротуристическом комплексе и его услугах.

Поскольку целевая аудитория все больше смещается в молодежный сегмент, планируется размещение платных постов в популярных пабликах и сообществах сел и городов, расположенных в максимальной близости от комплекса.

7.2 Конкурентные преимущества

Потенциальных конкурентов, оказывающих услуги в области сельского туризма в радиусе 80 км нет.

Проектом предусматривается всесезонный прием туристов, создание и развитие комплекса туристских услуг, удовлетворяющий желания туристов в конкретный временной период.

8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА, В ТОМ ЧИСЛЕ МАРКЕТИНГОВОЙ  СТРАТЕНГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Проект по созданию туристического комплекса в селе Преображеновка  включает в себя два проекта - проект по строительству гостевых домов, кафе-ресторана и 2-х бань с саунами и проект по созданию контактного зоопарка, детских аттракционов и аренды туристического инвентаря,  т.е. по сути это будет один большой туристический комплекс, где будет предоставлен самый широкий спектр услуг сельского туризма, начиная от проживания в деревянных домах-срубах и заканчивая рыбалкой, катанием на лошадях и т.д. Стратегия развития данного проекта будет основываться на внедрении в систему управления сельским туризмом экономических методов стимулирования развития средств размещения туристов, развитии исконных промыслов и ремёсел, применения  льготных тарифов, использования программы частичной компенсации процентов по кредитам в рамках программы поддержки развития предпринимательства в Липецкой области.

Таблица 7. Значение  результатов реализации проекта

| № п/п | Наименование результата | Значение результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение в году, предшествующем году отбора | 2022 год | первый год реализации проекта | второй год реализации проекта | третий год реализации проекта | четвертый год реализации проекта | пятый год реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Туристический поток, чел/год | 0 | 610 | 682 | 750 | 825 | 910 | 1 000 |
| 2 | Прирост количества туристов, посетивших объект сельского туризма,% | 0 | 0 | 111,8 | 110 | 110 | 310,3 | 109,9 |
| 3 | Объем выручки от реализации сельхозпродукции, тыс.руб. | 5 450 | 6 270 | 7 210 | 7 931 | 8 944 | 10 226 | 11 856 |
| 4 | Прирост объема выручки выручки от реализации сельхозпродукции, % | 0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 112,6 | 114,5 | 115,5 |
| 5 | Объем выручки от реализации услуг в сфере сельского туризма, тыс.руб. | 0 | 325 | 2 500 | 3 240 | 3 650 | 4 180 | 4 830 |
| 6 | Прирост объема выручки выручки от реализации услуг в сфере сельского туризма, % | 0 | 0 | 769,2 | 129,6 | 112,8 | 114,3 | 115,9 |
| 7 | Создание новых рабочих мест, ед. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Сумма налогов в местный бюджет, тыс.руб. | 0 | 96,3 | 379,3 | 417,8 | 452,0 | 495,2 | 603,2 |